Referencial téorico

- Estudo de viabilidade:

Nosso Trabalho de Conclusão de Curso é viável, pois tem como objetivo desenvolver um aplicativo de Gestão nutricional que una tecnologia e conhecimento, oferecendo uma solução prática e acessível para um dos maiores desafios da sociedade atual: a alimentação saudável. A proposta é criar uma ferramenta intuitiva que incentive a alimentação equilibrada, promova a disciplina e contribua para o bem-estar dos usuários.

Do ponto de vista técnico, o projeto é viável, já que o desenvolvimento pode ser realizado em plataforma mobile, com interface simples e recursos como conteúdos educativos, dicas personalizadas e ferramentas que auxiliam a organização alimentar. A equipe necessária envolve desenvolvedores mobile e web, garantindo a qualidade do sistema.

Em relação à viabilidade econômica, os custos se concentram no desenvolvimento, hospedagem e manutenção do aplicativo. A previsão de retorno é favorável, considerando a possibilidade de receitas por meio de parcerias com profissionais da área e anúncios patrocinados. Diante da crescente demanda por soluções digitais voltadas à saúde, o projeto mostra-se promissor no longo prazo.

Do ponto de vista operacional, o aplicativo poderá ser acessado por smartphones e laptops, atendendo a diferentes perfis de usuários. A linguagem adotada será clara e acessível, de forma a engajar pessoas que ainda têm dificuldade com termos técnicos da área nutricional.

No aspecto legal, o sistema será desenvolvido em conformidade com a LGPD, assegurando proteção de dados e transparência no uso das informações. O cronograma previsto inclui de quatro a seis meses para desenvolvimento, um mês para testes e ajustes e, por fim, o lançamento de uma versão inicial em até três meses

Quanto aos riscos, destacam-se a possibilidade de baixo engajamento, a dificuldade de compreensão dos termos profissionais e a adaptação conforme a necessidade dos usuários. Para mitigá-los, serão adotadas estratégias de gamificação, linguagem simplificada e análise de dados cadastrados para melhor atendimento.

Dessa forma, concluímos que o projeto é viável de forma técnica, econômica e operacional, além de ter grande potencial de impacto social positivo, ao influenciar a busca por uma vida mais saudável e incentivar práticas mais conscientes e econômicas no dia a dia das pessoas.